###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dâhil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

İŞ TANIMI (TEKNİK ŞARTNAME) STANDART FORMU                           	          (Söz. EK:2a)

(Hizmet Alımları İçin)

(Lot 5.2: Etüt Araştırma (Temiz Üretim Etüdü Araştırma-Gerçekleştirme-Raporlama)

Sözleşme Adı: Yeşil OSB Temiz Antalya Projesi için Hizmet Alımı

Referans no   : TR61/23 USGPD/0001/01

İş Tanımı’nda, proje yürütücüsü, teklif vermek isteyenler için proje ile ilgili temel bilgileri ve yapılmasını istediği hizmete dair bilgileri aşağıdaki başlıklara uygun olarak verir.

1.	ARKA PLAN

1.1.	Projeniz hakkında genel bilgi Antalya ilinde imalat sektöründe faaliyet gösteren 13 adet işletmeye temiz üretim etüdü yapılacaktır. Temiz üretim etüdü ihtiyaç düzeyi ve alanları, uzman görüşleri ve literatür doğrultusunda hazırlanmış olan ve işletmelerin su ve enerji tüketim verilerinin değerlendirildiği bir anket çalışması ile belirlenmektedir. Bu proje ile söz konusu işletmelerin verimliliğinin ve sürdürülebilirliklerinin artırılmasına yönelik yol haritası niteliğinde etüt raporları hazırlanacaktır. Bu raporlar, işletmelerin ilerleyen süreçte yeşil dönüşüme yönelik yatırımlar yapabilmeleri için bir altlık oluşturacaktır.

1.2.	Sözleşme Makamı: (Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü)

2.	SÖZLEŞME HEDEFLERİ

2.1	Hizmet sağlayıcıdan beklenen sonuçlar

İmalat sektörünün gıda, kimyasal, kauçuk ve plastik, metal ve elektrik alt sektörlerinde faaliyet gösteren ve çağrı yöntemi ile belirlenecek gönüllü 13 adet işletmeye temiz üretim etütleri gerçekleştirilmesi ve  proje kapsamında, işletmelere mevcut durum analizi yapılarak iyileştirme potansiyellerinin belirlenmesi, etüt raporlarının hazırlanması işinin usul ve esaslarının akde bağlanması.

Proje sonucunda etüt raporları hazırlanan işletmelerin; yeşil dönüşüm konusunda ilan edilen ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak istemeleri durumunda önemli bir destekleyici belgeye sahip olmalarının sağlanması

Temiz üretim etüt raporları ile işletmelerin, mevcut üretim süreçlerinde verimlilik artışı oluşmasının ve daha etkili ve sürdürülebilir üretim yöntemleriyle, kaynakların daha verimli kullanılmasının sağlanması.

Etütler ile işletmelere yeni teknolojileri ve inovasyon fırsatlarının aktarılması

3.	İŞİN KAPSAMI

3.1.	Temiz Üretim etüt çalışmasının amacı tesiste kullanılan su, hammadde ve enerji kaynaklarının detaylı olarak ölçülmesi, analizlerinin yapılması ve her bir kaynak için tasarruf potansiyellerinin belirlenmesi. Ayrıca tesis için spesifik enerji, su ve hammadde tüketimleri ile atık/atıksu oluşumlarının sektörel Mevcut En İyi Teknikler (MET) ve literatürde yer alan vaka çalışmaları ışığında karşılaştırmasının yapılmasıyla, tesisin değerlendirilmesi. İyileştirme olanakları için yatırım maliyetlerinin geri dönüş sürelerinin belirlenmesi.

3.2.	Detaylı faaliyetler listesi

Proje Ekibinin Kurulması ve Hazırlık Çalışmaları: Proje başvuru sahibi ve ortaklarından ve  ilgili uzmanların katılımıyla bir proje ekibi kurulacaktır. Kurulacak olan ekip projenin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Aylık düzenli toplantılarla projenin ilerlemesi takip edilecek ve projenin zamanında başarıyla tamamlanmasından sorumlu olacaktır. Yüklenici temsilcileri ilgili toplantılara katılım sağlayacaklardır.

Etüt Yapılacak İşletmelerin Seçimi: Proje sözleşmesi imzalandıktan sonra Başvuru Sahibi olan Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin yürüteceği bir çalışma ile ilana çıkılarak belirli kriterlere göre işletmeler seçilecektir. Bu kriterler; KOBİ olma şartı, eş-finansman sağlama inisiyatifi sağlama, hammadde, su ve enerji tüketim verileri, kadın çalışan oranları, ilgili alanda yapılmış anket çalışmalarına katılım durumları vb. olarak belirlenecektir. Yüklenici teknik uzmanlık alanında bu kriterlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde görev alacaktır.

Başlangıç Toplantısı: Proje açılış toplantıları yapılacak ve ilgili bütün paydaşlar ve yükleniciler  toplantıya temsilcileriyle katılım sağlayacaklardır.

Etüt Çalışmaları: Çalışmalar kapsamında firmalara birebir danışmanlıklar verilecek, akabinde işletmenin yapması gereken yatırımlara yönelik bir etüt raporu oluşturulacaktır. Bu raporlar sadece işletmelerle ve Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile  paylaşılacak, işletmeye özel bilgiler dördüncü  taraflarla paylaşılmayacaktır. İlgili gizlilik süreçleri ve yasal prosedürler yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

Veri Toplama ve Mevcut Durum Analizi: Seçilen işletmelerden, belirlenen takvim doğrultusunda veriler toplanacak ve uzmanlar tarafından detaylı bir mevcut durum analizi gerçekleştirilecektir. İşletmelerle karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanan takvim çalışması ve iş planı Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bilgisine saha çalışmaları başlamadan sunulacaktır.

Saha Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi: Mevcut durum analizleri sonucunda tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda sahada çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar 13 işletmenin üretim süreçlerinin sahada incelenmesini içerecektir.

Etüt Raporları Hazırlanması: Tüm verilerin toplanması ve saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından, her bir işletme için özel olarak enerji, su ve hammadde analizleri içeren temiz üretim etüt raporları hazırlanacaktır. İlgili raporların dijital ve basılı formları işletmelere özel hazırlanarak teslim edilecek ve sunumları gerçekleştirilecektir.

13 işletmede gerçekleştirilen etüt çalışmaları neticesinde proje çalışmasının girdi ve çıktılarını bütünleştiren ve  özetleyen Genel Proje Raporu oluşturularak iş bitim tarihinden en geç 30 gün sonra  Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

Proje Kapanışı ve Görünürlük Faaliyetleri: Projenin çıktılarının paydaşlarla paylaşılması ve sonuçların ulusal basında duyurulması gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Antalya’da bir proje kapanış ve tanıtım toplantısı düzenlenecektir. Bu toplantıda elde edilen raporların ilerleyen süreçte ne şekilde faydalar sağlayabileceği anlatılacaktır.

YÜKLENİCİ SAHA HİZMET İÇERİĞİ:

ÖN DEĞERLENDİRME:

Ön değerlendirme kapsamında tesisler ziyaret edilerek, her bir proses/birim hakkında bilgi temin edilecektir. Proseslerle ilgili akış diyagramları, teknik raporlar ve kontrol listeleri (emisyon raporu, katı atık raporu, bakım-onarım listeleri vb.), sürdürülebilirlik raporları ve bunun gibi dokümanlar incelenecektir.

TEMİZ ÜRETİM ETÜDÜ KAPSAMININ VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ: Ön değerlendirmeden sonra işletme yönetimiyle birlikte Temiz Üretim Etüdü sınırları belirlenecektir. Talebe ve işletmenin büyüklüğüne/kapsamına göre ya tesisin tümü için her bir prosesi kapsayacak şekilde ya da belirli proses(ler) için temiz üretim etüdü yapılacaktır.

PROSES AKIM ŞEMALARININ ÇİZİLMESİ VE VERİ TOPLANMASI: Temiz üretim etüdü sınırları ve kapsamı belirlendikten sonra kapsama göre proses akım şemaları çıkarılacaktır. Tesisten temin edilen veriler doğrultusunda spesifik üretim ve tüketim değerleri hesaplanarak, akım şemaları üzerinde gösterilecektir. Eğer eksik veriler varsa kapsama göre ya varsayım ya da ölçüm yapılacaktır.

ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN YAPILMASI: Veri toplama esnasında tespit edilen eksik veriler (enerji ve su ile ilgili) ölçüm yapılarak belirlenecektir ya da temiz üretim etüdü kapsamına göre tesiste/proseste temiz üretim ekibi tarafından ölçümler gerçekleştirilecektir. Yapılması planlanan ölçümler ya temiz üretim ekibi tarafından tespit edilen noktaları ya da tesis yönetimi tarafından belirlenen noktaları kapsayacaktır.

TEMİZ ÜRETİM OLANAKLARININ TESPİT EDİLMESİ: Proseslerle ilgili veriler toplandıktan sonra kütle denklikleri kurularak kayıp, kaçak noktaları tespit edilecektir. Spesifik üretim ve tüketim değerleri literatür ve dünya örnekleri ile kıyaslanacak tesisin mevcut durumu değerlendirilecek ve temiz üretim olanakları tespit edilecektir. Bu aşamada yapılan analizler ve ölçümler yol gösterici nitelikte olacaktır.

ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: Temiz üretim etütleri yapılan işletmeler için belirlenecek iyileştirme olanaklarına yönelik ön fizibilite çalışmaları yapılacak ve bunlar için yatırım maliyeti, ekonomik kazanımlar ve yatırımın geri dönüş süresi hesaplanacaktır.

İşletmede gerçekleştirilen yüz yüze görüşme ve saha çalışması ile etüt yapılarak işletmenin su, hammadde, enerji, personel vb. kaynakları etkin kullanması, mevcut durumda yardımcı işletmelerde (su yumuşatma, buhar kazanı, basınçlı hava sistemleri vb.) kullanılan ekipmanların kapasiteleri, suyun ve enerjinin yoğun kullanıldığı alanların incelenmesinin yapılarak geri kazanımı ve tasarrufu potansiyelleri belirlenecektir.

İşletmenin üretimine göre ton ürün başına, m² ürün başına veya adet ürün başına su kullanımı, atıksu oluşumu, katı atık oluşumu vb. spesifik üretim-tüketim değerleri hesaplanacaktır. Aynı zamanda benzeri hesaplar hammaddeler ve tüketimi en yoğun ve maliyetli olan kimyasallar için de yapılacaktır.

Araştırma kapsamında ortaya çıkan tüm veri, analiz ve sonuçları  rapor formatı halinde sunulacaktır. Bu şartname ekinde verilen temiz üretim danışmanlık içeriğinde belirtilen başlıklara göre etüt raporları hazırlanacaktır. (Bkz. Ek 1: Temiz Üretim Danışmanlık İçeriği)

3.3	Sonuçlar Temiz üretim etüdü tamamlanmış ve raporlanmış 13 firma

4.	LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

4.1.	Hizmetin sağlanacağı yer:Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

(Döşemealtı/ANTALYA)

4.2.	Başlama tarihi ve uygulama süresi

Öngörülen başlama tarihi <Sözleşmenin imzalandığı tarih> olup uygulama süresi bu tarihten itibaren 10 ay olacaktır.

5.	GEREKLİLİKLER

5.1.	Personel

Temiz üretim etüt çalışmasında görev alacak araştırmalar(kilit uzmanlar) ilgili alanlarda minimum 5 yıl tecrübeli ve en az yüksek lisans tercihen doktoralı olacaklardır.

5.2.	Yüklenicinin  işi gerçekleştirecek uygun laboratuvar ve teknik alt yapıya sahip olması

6.	YÖNETİM / KONTROL VE NİHAİ ONAY

6.1.	Denetleyici

(Antalya OSB Eğitim ve Kurumsal Gelişim Müdürü Sehel SERİN TÜRK'tür. Denetleyici işin sözleşme koşulları ve iş planına uygunluğu hususunda değerlendirme gerçekleştirecektir.)

6.2.	Performans göstergelerinin tanımı

(İşin sözleşmede belirtilen iş süresinde tamamlanması, işin takvim planına uygun tamamlanması, işin teklif verilen iş mahiyetinin faaliyetlerinin tamamını kapsayacak şekilde tamamlanması, belirlenen toplantılara katılım sağlanması, raporlamanın sözleşmede belirtilen zamana ve şartlara uygun gerçekleştirilmesi, etüt çalışması başlatılan 13 firmanın her biri için etüt çalışması ve raporlama süreçlerinin tamamlanması, başlangıç, ara ve bitiş iş takip raporlarının takvime uygun şekilde denetmene iletilmesi, teklif verilen kilit personelin( araştırmacı ve uzmanların) işin tamamında sürece dahil olmalar, ulaşılabilirlik ve geri bildirim süresi, firma hizmet memnuniyet anketlerinin sonuçları

6.3.	Özel gereksinimler ve şartlar

Kaynak verimliliği konusunda farklı sektörlerde( gübre, metal, tekstil vb. rehber dokümanlar hazırlamış olmak.

Kaynak verimliliğine yönelik en az 20 adet farklı temiz üretim etüdü çalışması gerçekleştirmiş olmak.

Ek 1: Temiz Üretim Danışmanlık İçeriği